Granova

02. Reparto de responsabilidades del equipo

Jhon, Daniel, Roosbel y Breyner

# Modelo de roles definitivo

Dos roles internos en la tabla usuarios, más un tercer tipo de actor externo que vive en su propia tabla:

- admin — ve todo (dashboard, inventario, ventas, pedidos, reportes) y gestiona empleados. No opera el día a día.

- empleado — opera todo lo demás: inventario, ventas, pedidos, logística. No gestiona usuarios ni ve reportes estratégicos.

- cliente — tabla aparte (clientes), con su propio login. No es un valor del campo rol.

## Tabla de permisos por ruta

| Acción | admin | empleado |
| --- | --- | --- |
| Ver dashboard / alertas / inventario / ventas / pedidos | Sí | Sí |
| Crear/editar producto, actualizar stock | No | Sí |
| Registrar venta manual | No | Sí |
| Aceptar/rechazar pedido, asignar transporte | No | Sí |
| Ver reportes estratégicos | Sí | No |
| Crear/eliminar usuarios internos | Sí | No |

# Frente 1 — Clientes (Jhon)

Identificación de persona (PN/PJ), documento (cédula/NIT), y tipo de cliente (minorista/mayorista). Precio diferenciado en el carrito según el tipo de cliente.

# Frente 2 — Compras a fincas y costos (Breyner)

Registrar cuánto costó cada lote: cargas, kg, merma (%), costo total y flete. Enlazar la compra con el lote resultante para trazabilidad completa de costos.

# Frente 3 — Transportadoras y envíos (Roosbel)

Hoy Transportadoras.jsx y Envios.jsx son datos de mentira (hardcodeados). Hay que crear las tablas, los controladores y conectar el frontend a datos reales, incluyendo quién asignó cada envío.

# Frente 4 — Seguridad, roles y facturación DIAN (Daniel)

Cerrar las rutas administrativas que hoy están completamente abiertas, implementar el middleware de roles, separar estado_pago de estado, corregir la validación de precios en el pedido, y preparar la factura con los datos fiscales del cliente.

# Orden sugerido

- Frente 3 (Roosbel) y Frente 2 (Breyner) no dependen de nada — pueden arrancar de inmediato.

- Frente 1 (Jhon) debe ir primero porque Frente 4 (Daniel) depende de que clientes ya tenga los campos de documento.

# Convención de ramas

- feature/jhon-clientes-tipo-persona (Jhon)

- feature/jhon-compras-fincas (Breyner)

- feature/jhon-transportadoras-envios (Roosbel)

- feature/jhon-seguridad-roles-facturacion (Daniel)

Avisar antes de mergear cambios en server.js, ya que es el único archivo que todos los frentes tocan.